План

виконання заходів Програми соціально-економічного та культурного розвитку Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади

на 2020 рік

| № п/п | Назва заходу | Відповідальний виконавець | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| Освіта |  |  |  |
| 1. | Проведення енергозберігаючих заходів у навчальних закладах громади | Начальник відділу освіти Стратонова Т.І. | Червень-серпень 2020 року |
| 2. | Заміна котлів в котельні Мар’янопільської філії Новоукраїнського НВК № 8 "Ліцей-заклад дошкільної освіти" |  | Травень-серпень 2020 року |
| 3. | Завершення робіт по проекту "Капітальний ремонт котельні з заміною котлів в Новоукраїнському навчально-виховному комплексі "Загальноосвітня школа I ступенів з поглибленим вивченням англійської мови – гімназія "Лідер" за адресою: Кіровоградська область, м. Новоукраїнка, вул. Соборна, 46/16 |  | Січень 2020 року |
| 4. | Капітальний ремонт котельні із заміною котлів в Новоукраїнському комунальному дошкільному навчальному закладі № 1 "Ромашка" |  | Травень-серпень 2020 року |
| 5. | Поточний ремонт частини приміщення центру дитячої та юнацької творчості "ЗОРІТ" під туалет |  | 2020 рік |
| 6. | Реалізація проекту "Реконструкція будівлі Новоукраїнського центру дитячо-юнацької творчості по вул. Воровського в м. Новоукраїнка" шляхом участі у конкурсному відборі інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку |  | 2020 рік |
| 7. | Створення умов щодо організації інклюзивного навчання |  | 2020 рік |
| 8. | Забезпечення функціонування комунального закладу "Міський інклюзивно-ресурсний центр" Новоукраїнської міської ради на базі Новоукраїнської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4, створення умов для дітей з особливими освітніми потребами та обмеженими фізичними можливостями (встановлення ліфта похилого та інші заходи) |  | 2020 рік |
| 9. | Проведення експрес-енергоаудитів в закладах освіти | Начальник відділу освіти Стратонова Т.І. | 2020 рік |
| 10. | Реалізація проекту "Реконструкція будівлі учбового приміщення Новоукраїнсього міжшкільного навчально-виробничого комбінату під гараж для зберігання шкільних автобусів по вул. Павлівській, 56 м. Новоукраїнка Кіровоградської області" |  | 2020 рік |
| 11. | Підготовка навчальних закладів до опалювального сезону: здійснення поточних ремонтів котелень, тепломереж, придбання колісників, палива, придбання запасних частин та ремонт генераторів для котелень та інші заходи |  | 2020 рік |
| 12. | Виготовлення проекту та встановлення комплексного майданчику із синтетичним покриттям біля Новоукраїнської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 |  | 2020 рік |
| 13. | Здійснення поточних ремонтів приміщень закладів освіти та відділу освіти виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради (за потребою) |  | 2020 рік |
| 14. | Забезпечення харчування дітей в закладах освіти |  | Вереснь-травень 2020 року |
| 15. | Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей у таборах з денним перебуванням та в стаціонарних таборах |  | Червень-серпень 2020 рік |
| 16. | Покращення матеріально-технічної бази закладів освіти (придбання обладнання для навчальних кабінетів, комп’ютерних, інтерактивних, мультимедійних комплексів, забезпечення сучасним обладнанням, меблями, твердим і м’яким інвентарем закладів освіти, меблів, посуду, технологічного обладнання для шкільних їдалень, харчоблоків та інше устаткування і обладнання необхідне для закладів освіти) |  | 2020 рік |
| 17. | Забезпечення підвезення дітей, учнів та педагогічних працівників, які проживають в сільській місцевості, до закладів освіти та у зворотньому напрямку |  | Вересень-травень 2020рік |
| 18. | Проведення ремонтів автомобільного транспорту та придбання запасних частин |  | 2020 року |
| 19. | Проведення масових заходів, у тому числі інтелектуальних, творчих, спортивних та заходів з національно-патріотичного виховання |  | 2020 рік |
| 20. | Відзначення педагогічних працівників – учасників та переможців міських, обласних фахових конкурсів та вчителів, які підготували учнів-переможців обласних, всеукраїнських конкурсів, олімпіад та змагань | Начальник відділу освіти Стратонова Т.І. | Липень-серпень 2020 року |
| 21. | Відзначення випускників, які нагороджені срібною та золотою медаллю, премією міського голови у 2020 році |  | 2020 рік |
| 22. | Виготовлення проектно-кошторисних документацій на проведення ремонтних робіт в закладах освіти |  | 2020 рік |
| 23. | Придбання комп’ютерної, офісної техніки, меблів та обладнання для відділу освіти виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради (за потребою) та ремонт приміщень |  | 2020 рік |
| 24. | Оформлення земельних ділянок закладів позашкільної та загальної середньої освіти | Начальник відділу освіти Стратонова Т.І. начальник від-ділу земельних відносин Гросул О. В. | 2020 рік |
| 25. | Ремонт блискавковідводів закладів дошкільної освіти | Начальник відділу освіти Стратонова Т.І. | 2020 рік |
| 26. | Встановлення АПС у закладах освіти |  | 2020 року |
| 27. | Влаштування відмостки фундаменту та подвір’я Новоукраїнського навчально-виховного комплексу № 8 "Ліцей – заклад дошкільної освіти", Новоукраїнського комунального дошкільного навчального закладу № 1 "Ромашка" (по можливості) |  | 2020 рік |
| 28. | Проведення утеплення дошкільних навчальних закладів (за потребою) |  | 2020 рік |
| 29. | Придбання обладнання та ремонт систем водопостачання і водовідведення в закладах освіти |  | 2020 рік |
| 30. | Проведення навчань працівників закладів освіти з техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці та інших | Начальник відділу освіти Стратонова Т.І., начальник відділу праці Білокоз Т.Г. | 2020 рік |
| 31. | Облаштування подвір'їв у закладах освіти | Начальник відділу освіти Стратонова Т.І. | 2020 рік |
| 32. | Вжиття заходів щодо обробки дерев'яних конструкцій в закладах освіти |  |  |
| 33. | Підготовка і проведення всеукраїнських, обласних, міських педагогічних заходів у Новоукраїнській громаді | Начальник відділу освіти Стратонова Т.І. | 2020 рік |
| 34. | Оплата послуг з доступу та користування Інтернетом в закладах освіти |  |  |
| 35. | Оплата оренди приміщення в якому розміщений відділ освіти виконавчого комітету міської ради та інших витрат на його утримання |  |  |
| 36. | Проведення поточних ремонтів мереж електрозабезпечення в закладах освіти |  |  |
| 37. | Благоустрій територій закладів освіти (встановлення огорожі, облаштування подвір'їв та інші заходи) |  |  |
| Фізична культура і спорт |  |  |  |
| 1. | Виготовлення проекту та реконструкція спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям у Новоукраїнській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 4 Новоукраїнської міської ради по вул. Толстого, 7 | Начальник відділу сім'ї, молоді та спорту Скороход О.О. | 2020 рік |
| 2. | Збільшення охоплення громадян фізичною культурою і масовим спортом, особливо дівчаток і жінок, та розвиток інфраструктури масового спорту |  | 2020 рік |
| 3. | Проведення різноманітних фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів, конкурсів, фестивалів, спортивних свят, міських чемпіонатів, кубків, спартакіад, турнірів |  | Протягом 2020 року |
| 4. | Покращення матеріально-технічного забезпечення дитячо-юнацької спортивної школи |  | Протягом 2020 року |
| 5. | Оновлення існуючих спортивних майданчиків за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення |  | 2020 рік |
| 6. | Виплата орендної плати за використання спортивного залу в ЦПК "Ювілейний" |  | Протягом 2020 року |
| 7. | Виготовлення проектно-кошторисних документацій на проведення ремонтних робіт в спортивних закладах |  | 2020 рік |
| 8. | Реконструкція центрального міського стадіону за рахунок державних коштів та співфінансування з міського бюджету |  | 2020 рік |
| Культура і туризм |  |  |  |
| 1. | Збільшення потужності філії № 3 Новоукраїнського комунального будинку культури № 1 (с. Улянівка) та встановлення туалету | В.о начальника відділу культури Горбатенко В.І., в.о. старости Ковалено О.І. | Січень 2020 року |
| 2. | Поточний ремонт даху будівлі філії № 2 Новоукраїнського комунального будинку культури № 1 (с. Мар'янопіль) та встановлення електроопалення | В.о начальника відділу культури Горбатенко В.І., в.о. старости Рачкован В.В. | 2020 рік |
| 3. | Придбання саджанців зелених насаджень для висадки біля пам’ятників | В.о начальника відділу культури Горбатенко В.І. | 2020 рік |
| 4. | Придбання прикрас для новорічної ялинки (за потреби) та проведення робіт з прикрашання ялинки | Заступник з питань діяльності виконавчих органів ради Кошель А. Ю. | 2020 рік |
| 5. | Підготовка закладів культури до опалювального сезону, придбання палива | В.о начальника відділу культури Горбатенко В.І. | 2020 рік |
| 6. | Виготовлення проектно-кошторисних документацій на проведення ремонтних робіт в закладах культури |  | 2020 рік |
| 7. | Проведення капітальних та поточних ремонтних робіт в закладах культури |  |  |
| 8. | Реалізація Програми розвитку туризму в Новоукраїнській громаді |  |  |
| 9. | Реалізація Програми інвентаризації та паспортизації об’єктів культурної спадщини Новоукраїнської громади |  |  |
| 10. | Активізація роботи щодо виявлення, розвитку і популяризації досягнень народної творчості, усіх видів аматорської художньої творчості, підвищення їх майстерності та залучення чоловіків до участі в аматорсько-художніх колективах |  |  |
| 11. | Технічне обслуговування і заміна у разі потреби вогнегасників для закладів культури |  |  |
| 12. | Придбання комп’ютерної та оргтехніки, музичної звукопідсилюючої апаратури та іншого обладнання в заклади культури для надання якісних культурних послуг населенню |  |  |
| 13. | Забезпечення сталого інтернет-зв’язку в закладах культури |  |  |
| 14. | Поповнення фондів бібліотек новими виданнями, передплата періодичних видань з врахуванням потреб читачів |  |  |
| 15. | Поновлення меблів в закладах культури |  |  |
| 16. | Придбання костюмів для учасників художньої самодіяльності та музичних інструментів для проведення заходів, концертів, фестивалів |  |  |
| 17. | Активізація роботи щодо залучення хлопчиків до занять у музичній школі |  |  |
| 18. | Участь у фестивалях, конкурсах, міських, районних, обласних та інших заходах |  |  |
| 19. | Проведення заходів в закладах культури Новоукраїнської міської ради та придбання для цього необхідних засобів |  |  |
| 20. | Завершення ремонтних робіт в Новоукраїнському комунальному будинку культури № 1 (фарбування стін та інші роботи) | В.о начальника відділу культури Горбатенко В.І. | 2020 рік |
| 21. | Придбання "одягу сцени", звукопідсилювальної апаратури з пультом, освітлювальних приладів для сцени та крісел в зал, поточний ремонт сцени, залу, гардеробної, туалету, інших приміщень та забезпечення їх необхідним обладнанням Новоукраїнського комунального будинку культури № 1 |  | 2020 рік |
| 22. | Фінансування послуг з технічного обслуговування систем пожежної автоматики в закладах культури |  |  |
| 23. | Поточний ремонт пам’ятників на території громади (у разі потреби) |  |  |
| Житлово-комунальне господарство |  |  |  |
| 1. | Продовження заходів щодо влаштування зовнішнього освітлення території населених пунктів громади: вул. Шевченка – пров. Рильського; вул. Шевченка (від лісництва до ставка); вул. Єсеніна; вул. Сагайдачного (вул. Польова – газороздатка); вул. Одеська; вул. Богдана Хмельницького; вул. Благодатна (від № 96 по № 183) та вул. Балочна (від № 1 до № 17); вул. Героїв України, Тищенка, Трояндова м. Новоукраїнка; вул. Шумілова, Одеська, пров. Ковальський, вул. Кропивницького, Матросова м. Новоукраїнка; | Заступник з питань діяльно-сті виконавчих органів ради Кошель А. Ю. | Протягом 2020 року |
| 2. | Встановлення вуличного освітлення вул. Пасіонарії, Чорновола, Короленка, Перекопської, П'ятихатської, Лізи Чайкіної, 8 Березня, Некрасова, пров. Середнього (мікрорайон П'ятихаток), вул. Каховської м. Новоукраїнка |  |  |
| 3. | Встановлення вуличного освітлення по вул. Сільськогосподарській, Сосюри с. Звірівка, особливо біля приміщення школи |  |  |
| 4. | Освітлення вулиць в сільських населених пунктах громади |  |  |
| 5. | Реалізація проектів "Реконструкція мереж вуличного освітлення від КТП-4 по вул. Федора Левицького, Івана Богуна, пров. Іподромний, Горний", "Реконструкція мереж вуличного освітлення від КТП-30 по вул. Благодатна, Шевченка, пров. Ушинського", "Реконструкція мереж вуличного освітлення від КТП-130 по вул. Шевченка, Одеська, пров. Ковальський, Рильського в м. Новоукраїнка Кіровоградської області", "Реконструкція мереж вуличного освітлення від КТП-105 по вул. Героїв України, Покровська, Шевченка, Соборна в м. Новоукраїнка Кіровоградської області", "Реконструкція мереж вуличного освітлення від КТП-670 по вул. Андріяша, Благодатна, Грушевського в м. Новоукраїнка Кіровоградської області", "Реконструкція мереж вуличного освітлення від КТП-29, КТП-130 по вул. Петровського, Бабенка, Фурманова, Шевченка, Одеська, пров. Ковальський, Рильського в м. Новоукраїнка Кіровоградської області", " Реконструкція мереж вуличного освітлення від КТП-79 по вул. Сільськогосподарській с. Звірівка Новоукраїнського району Кіровоградської області" | Заступник з питань діяльно-сті виконавчих органів ради Кошель А. Ю. |  |
| 6. | Реконструкція вуличного освітлення по вул. Соборній, м. Новоукраїнка |  |  |
| 7. | Реалізація проекту "Реконструкція території парку з поліпшеною інфраструктурою для бізнесу та громадян в м. Новоукраїнка "Сквер на Соборній" в рамках програми "DOBRE | Заступник з питань діяльно-сті виконавчих органів ради Кошель А. Ю., заступник з питань діяльно-сті виконавчих органів ради Білокоз Л. В., завідувач сектору місто-будування та архітектури Коробов А.О. |  |
| 8. | Оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств з метою покращення якості послуг, які надаються населенню | Заступник з питань діяльно-сті виконавчих органів ради Кошель А. Ю. |  |
| 9. | Проведення заходів з благоустрою на території громади |  |  |
| 10. | Відшкодування різниці у тарифах комунальним підприємствам, у разі затвердження тарифу, який є нижчим від економічно обґрунтованого | Заступник з питань діяльно-сті виконавчих органів ради Кошель А. Ю. | 2020 рік |
| 11. | Надання фінансової допомоги комунальним підприємствам для оплати електроенергії, отримання спецдозволів та вирішення інших фінансових питань | Заступник з питань діяльно-сті виконавчих органів ради Кошель А. Ю., начальник КП "Водокомунгосп" Дергачов К.В., начальник ЖКГ Зелінський С. О. | 2020 рік |
| 12. | Створення нових об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) | Заступник з питань діяльно-сті виконавчих органів ради Кошель А. Ю. |  |
| 13. | Будівництво громадського туалету по вул. Павлівській та на території мікрорайону "цукровий завод" |  |  |
| 14. | Проведення заходів щодо забезпечення питною водою жителів вул. Кар'єрної в с. Кам'яний Міст | Заступник з питань діяльно-сті виконавчих органів ради Кошель А. Ю., начальник КП "Водокомунгосп" Дергачов К.В. |  |
| 15. | Реалізація проекту "Реконструкція очисних споруд по вул. Мокряка, м. Новоукраїнка Кіровоградської області" | Заступник з питань діяльно-сті виконавчих органів ради Кошель А. Ю., завідувач секто-ру містобудува-ння та архітекту-ри Коробов А.О |  |
| 16. | Встановлення огорожі на кладовищах по вул. Миколи Вороного ( в'їзд в місто), вул. Волошковій м. Новоукраїнка та в сільських населених пунктах громади | Заступник з питань діяльно-сті виконавчих органів ради Кошель А. Ю., завідувач секто-ру містобудува-ння та архітекту-ри Коробов А.О. | 2020 рік |
| 17. | Упорядкування Алеї Героїв на кладовищі по вул. Шевченка у м. Новоукраїнка (встановлення пам’ятника та інші заходи) | Заступник з питань діяльно-сті виконавчих органів ради Кошель А. Ю. |  |
| 18. | Проведення заходів з ландшафтного дизайну |  |  |
| 19. | Відновлення технічної документації на очисні споруди м. Новоукраїнка | Завідувач секто-ру містобудува-ння та архітекту-ри Коробов А.О. |  |
| 20. | Проведення ремонту та очищення громадських криниць в м. Новоукраїнка та сільських населених пунктах громади | Заступник з питань діяльно-сті виконавчих органів ради Кошель А. Ю. |  |
| 21. | Придбання автоцистерни для підвезення води |  | 2020 рік |
| 22. | Проведення обрізки дерев на вулицях міста Новоукраїнка та сіл громади |  |  |
| 23. | Підключення проектів з освітлення, роботи по яким було розпочато у 2019 році |  |  |
| 24. | Придбання та встановлення автономних ліхтарів з сонячними панелями для освітлення дитячих майданчиків |  |  |
| 25. | Виділення коштів для оплати послуг з перевірки та випробування пожежних гідрантів та інших заходів з пожежної безпеки |  |  |
| 26. | Аудит системи зовнішнього вуличного освітлення м. Новоукраїнка |  |  |
| 27. | Оплата послуги щорічного дослідження ґрунтових вод, повітря та ґрунту на паспортизованих місцях видалення відходів розташованих на території громади | Заступник з питань діяльно-сті виконавчих органів ради Кошель А. Ю., начальник відділу бюджетного забезпечення Ніколаєнко Т. В. | 2020 рік |
| 28. | Встановлення майданчиків для збору сортованих ТПВ в населених пунктах громади та виготовлення або закупівля контейнерів, вивезення ТПВ у сільських населених пунктах | Заступник з питань діяльно-сті виконавчих органів ради Кошель А. Ю. | 2020 рік |
| 29. | Проведення поточного ремонту та обслуговування мереж вуличного освітлення в громаді |  |  |
| 30. | Поточний ремонт огорожі на сміттєзвалищах громади та їх упорядкування. |  |  |
| 31. | Виготовлення проектно-кошторисних документацій на проведення ремонтних робіт в сфері житлово-комунального господарства | Заступник з питань діяльно-сті виконавчих органів ради Кошель А. Ю., завідувач секто-ру містобудува-ння та архітекту-ри Коробов А.О. | 2020 рік |
| 32. | Придбання будиночків для колодязя та встановлення в Мар'янопольському старостаті | Заступник з питань діяльно-сті виконавчих органів ради Кошель А. Ю., в. о. старости Рачкован В. В. | 2020 рік |
| 33. | Встановлення додаткової точки обліку електричної енергії для проведення заходів по вул.Соборна | Заступник з питань діяльно-сті виконавчих органів ради Кошель А. Ю. | 2020 рік |
| Землекористування, архітектура і будівництво |  |  |  |
| 1. | Обговорення та затвердження генерального плану міста Новоукраїнка | Завідувач сектору містобудування та архітектури Коробов А.О. | 2020 рік |
| 2. | Розроблення генеральних планів населених пунктів Новоукраїнської міської ради |  |  |
| 3. | Надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок | Начальник від-ділу земельних відносин Гросул. О. В. | Протягом 2020 року |
| 4. | Надання дозволів на складання технічної документації із землеустрою |  |  |
| 5. | Передача земельних ділянок у власність та оренду, згідно класифікації видів цільового призначення земель |  |  |
| 6. | Добір земельних ділянок комунальної власності для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах). |  |  |
| 7. | Продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення |  |  |
| 8. | Надання містобудівних умов і обмежень на забудову різного типу об’єктів нерухомості | Начальник від-ділу земельних відносин Гросул. О. В., завідувач сектору містобудування та архітектури Коробов А.О. |  |
| 9. | Розроблення та надання будівельних паспортів на різні типи будівництва (добудови) приватних будинків та господарських будівель громадян | Завідувач сектору містобудування та архітектури Коробов А.О. |  |
| 10. | Надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами на території міста та населених пунктів об’єднаної територіальної громади |  |  |
| 11. | Оформлення та видача паспортів прив’язки тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності |  |  |
| 12. | Проведення грошової оцінки земель населених пунктів громади | Завідувач сектору містобудування та архітектури Коробов А.О. | Протягом 2020 року |
| Комунальна власність |  |  |  |
| 1. | Поточний ремонт Воронівського старостату | Заступник з питань діяльно-сті виконавчих органів ради Кошель А. Ю., в. о. старости Коваленко О. І. | 2020 рік |
| 2. | Ведення обліку комунального майна, аналіз його руху та змін | Заступник з питань діяльно-сті виконавчих органів ради Кошель А. Ю. |  |
| 3. | Обстеження приміщень комунальної власності, які можуть бути надані в оренду з метою залучення додаткових коштів до міського бюджету |  |  |
| 4. | Виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту приміщення, в якому знаходився міський будинок культури № 2, та його ремонт | Завідувач сектору містобудування та архітектури Коробов А.О. | 2020 рік |
| 5. | Встановлення камер відеоспостереження на вулицях міста Новоукраїнка | Начальник відділу організаційної роботи та інформації Козловський Ю.П. |  |
| 6. | Придбання моніторів для камер відеоспостереження у разі необхідності |  |  |
| 7. | Проведення ремонту адміністративної частини районної дитячої бібліотеки | В.о начальника відділу культури Горбатенко В.І. | 2020 рік |
| 8. | Покращення стану об’єктів комунальної власності міста | Заступник з питань діяльно-сті виконавчих органів ради Кошель А. Ю. | 2020 рік |
| 9. | Підготовка місць розміщення передвиборчої агітації та матеріально-технічне забезпечення виборчих дільниць (у разі необхідності) | Заступник з питань діяльно-сті виконавчих органів ради Кошель А. Ю., керуючий спра-вами (секретар) виконавчого комітету Богданова Л. М. | 2020 рік |
| Охорона навколишнього природного середовища |  |  |  |  |  |  | начальник відділу |
| 1. | Спилювання дерев, які становлять загрозу для мешканців міста та будівель | Заступник з питань діяльно-сті виконавчих органів ради Кошель А. Ю. | Протягом 2020 року |
| 2. | Забезпечення модернізації і підвищення продуктивності функціонування центральних очисних споруд |  |  |
| 3. | Упорядкування сміттєзвалищ та ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ |  |  |
| 4. | Регулярне збирання та вивезення ТПВ з місць організованого видалення відходів |  |  |
| 5. | Забезпечення, по можливості, цілодобового водопостачання міста та покращення якості питної води | Начальник КП "Водокомунгосп" Дергачов К.В. |  |
| 6. | Придбання насосного та технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах | Заступник з питань діяльно-сті виконавчих органів ради Кошель А. Ю. |  |
| 7. | Рекультивація територій полігонів твердих побутових відходів |  |  |
| 8. | Поновлення або придбання контейнерів для збирання ТПВ |  |  |
| Розвиток реального сектору економіки |  |  |  |
| Промисловість |  |  |  |
| 1. | Будівництво наземної фотоелектричної сонячної електростанції ТОВ"Інком Енерго" м. Новоукраїнка | Начальник відділу регіонального розвитку, економіки та торгівлі Стецюренко В.О. | 2020 рік |
| 2. | Відкриття кам'яно-переробного комплексу потужністю 60 тис. кВ.м/рік ПАТ "Капустянський граніт" с. Кам'яний Міст |  |  |
| 3. | Нарощування обсягів виробництва промислової продукції, розширення асортименту та підвищення її якості на підприємствах |  |  |
| 4. | Щомісячний моніторинг обсягів промислового виробництва на підприємствах громади |  |  |
| 5. | Інформаційне забезпечення можливості розширення ринків збуту продукції підприємствами, інформування потенційних споживачів про продукцію місцевих товаровиробників |  |  |
| Агропромисловий комплекс |  |  |  |
| 1. | Сприяння залученню інвестицій у розвиток підприємств агропромислового комплексу і сільських населених пунктів | Начальник відділу регіонального розвитку, економіки та торгівлі Стецюренко В.О. | 2020 рік |
| 2. | Впровадження у виробництво нових екологічно безпечних, ресурсо- і енергозберігаючих ґрунтозахисних технологій, застосування нових високоврожайних сортів і гібридів сільськогосподарських культур |  |  |
| 3. | Збільшення обсягів переробки сільськогосподарської продукції, забезпечення безперебійного постачання на споживчий ринок продовольчих товарів належної якості за доступними цінами |  |  |
| Транспорт, зв'язок та дорожнє господарство |  |  |  |
| 1. | Капітальний ремонт та реконструкція комунальних доріг в населених пунктах об’єднаної територіальної громади (вул. Водоп’янова, Вокзальна, Миру, Богдана Хмельницького, біля кладовища № 1, вул. Паризька, Трояндова, пров. Ковальський в м. Новоукраїнка, дорога до с. Звірівка, з’їзд до с. Новоолександрівка, вул. Шумілова, Гагаріна, під’їзд до Новоукраїнського навчально-виховного комплексу № 8 "Загальноосвітня школа I – III ступенів – дошкільний навчальний заклад" в м. Новоукраїнка) | Заступник з питань діяльно-сті виконавчих органів ради Кошель А. Ю., завідувач сектору містобудування та архітектури Коробов А.О. | 2020 рік |
| 2. | Брукування вул. Набережна, Богдана Хмельницького, Одеської, Крилова, пров. Ковальського м. Новоукраїнка |  |  |
| 3. | Капітальний ремонт та реконструкція пішохідних доріжок, алей та тротуарів: по вул. Павлівській (від району Молдавки до залізничного переїзду), Соборній (від вул. В.Демченка до пров. Харківського та від пров. Лікарняного до ПТУ № 40), облаштування тротуару через паркову зону по вул. Покровській, тротуару по вул. Героїв України від вул. Покровської до вул. Шевченка, по вул. О.Гіталова від вул. Покровської до вул. Соборної, частина вул. Миколи Вороного через шляхопровід по вул. Чайковського, вул. Соборній від магазину "Золота рибка" до пров. Херсонського, пров.В.Демченка |  |  |
| 4. | Проведення заходів з реконструкції тротуарів для пересування інвалідів і інших маломобільних груп населення |  |  |
| 5. | Ремонт гребель: гребля, яка з’єднує пров. Ковальський і Сонячний, вул. Лобановського і Лермонтова в м. Новоукраїнка, гребля по вул. Центральній с. Мар'янопіль, гребля по вул. Дачній і Перемоги с. Сотницька-Балка. |  |  |
| 6. | Вирішення питання проведення капітального ремонту частини автодороги Т-24-01 "Єгорівка-Воронівка", по якій здійснюється підвезення дітей |  |  |
| 7. | Виготовлення проектно-кошторисних документацій на проведення ремонтних робіт в дорожньому господарстві |  |  |
| 8. | Проведення ямкового ремонту вул. Кар'єрній та облаштування бруківки на спуску вулиць Кар'єрної та 8 Березня с. Кам'яний Міст |  |  |
| 9. | Підсипання та планування доріг грейдером в м. Новоукраїнка та сільських населених пунктах громади | Заступник з питань діяльно-сті виконавчих органів ради Кошель А. Ю |  |
| 10. | Встановлення світлофору на перехресті вул. М.Вороного та вул. Павлівська |  |  |
| 11. | Проведення поточного ремонту комунальних доріг громади |  |  |
| 12. | Встановлення дорожніх знаків, поновлення дорожньої розмітки |  |  |
| 13. | Утримання доріг в зимовий період |  |  |
| 14. | Внести зміни та провести перерахунок проектно-кошторисної документації "Реконструкція вулиці Воровського, від вулиці В.Демченка до вулиці Чапаєва, в м.Новоукраїнка Кіровоградської області" | Завідувач сектору містобудування та архітектури Коробов А.О. |  |
| 15. | Проведення поточного ремонту тротуарів в м. Новоукраїнка та сільських населених пунктах громади | Заступник з питань діяльно-сті виконавчих органів ради Кошель А. Ю., завідувач сектору містобудування та архітектури Коробов А.О. |  |
| 16. | Встановлення автобусних зупинок на території громади |  |  |
| 17. | Проведення поточного ремонту вул.Шевченка | Заступник з питань діяльно-сті виконавчих органів ради Кошель А. Ю. | 2020 рік |
| 18. | Придбання тягача та дорожнього ремонтера для проведення ямкового ремонту доріг |  |  |
| Розвиток підприємництва та споживчого ринку |  |  |  |
| 1. | Реалізація проекту місцевого економічного розвитку у рамках програми "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE) "Сквер на Соборній", а саме реконструкція паркової зони, яка знаходиться на перехресті вул. Соборної та вул. О.Гіталова | Заступник з питань діяльно-сті виконавчих органів ради Білокоз Л.В., начальник відділу регіонального розвитку, економіки та торгівлі Стецюренко В.О. | Протягом 2020 року |
| 2. | Відкриття нових, сучасних торговельних закладів, підприємств сфери побуту, що створить умови для насичення торговельної мережі якісною продукцією та покращить якість наданих послуг із урахуванням віку і статі отримувачів послуг | Начальник відділу регіонального розвитку, економіки та торгівлі Стецюренко В.О. | Протягом 2020 року |
| 3. | Впорядкування торгівельної діяльності та правил торгівельного обслуговування населення з урахуванням норм доступного середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших пів фінансува груп населення, усунення пів фінансуван та стихійної торгівлі, впорядкування рекламного оформлення об’єктів торгівлі |  |  |
| 4. | Створення сприятливого підприємницького середовища, забезпечення прозорого і чіткого механізму взаємодії органів місцевої влади та суб’єктів підприємницької діяльності |  |  |
| 5. | Надання фінансової підтримки суб’єктам підприємництва відповідно до програми підтримки суб’єктів малого і середнього бізнесу на території Новоукраїнської міської ради на 2017-2021 роки |  |  |
| 6. | Проведення ярмарок-продаж сільськогосподарської продукції безпосередніми товаровиробниками за доступними цінами |  |  |
| 7. | Проведення інформаційної компанії для активного залучення жінок та молоді до підприємницької діяльності |  |  |
| 8. | Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності жінок та молоді |  |  |
| 9. | Проведення навчань, тренінгів, семінарів та інших заходів щодо створення стартапів для жінок, молоді |  |  |
| 10. | Розглядати звернення споживачів, консультувати їх з питань захисту прав споживачів |  |  |
| Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність |  |  |  |  |  |
| 1. | Підвищення іміджу громади, як території, привабливої для інвестування та налагодження співробітництва | Заступник з питань діяльно-сті виконавчих органів ради Білокоз Л.В. | Протягом 2020 року |
| 2. | Поширення інформації про інвестиційний потенціал міста та адміністративний супровід інвестиційних проектів |  |  |
| 3. | Збільшення обсягу інвестицій в основний капітал за рахунок усіх джерел фінансування |  |  |
| 4. | Підготовка інвестиційних пропозицій | Заступник з питань діяльно-сті виконавчих органів ради Білокоз Л.В. | Протягом 2020 року |
| Соціальний захист населення, зайнятість населення та ринок праці |  |  |  |
| 1. | Пропаганда здорового способу життя, розвиток мережі закладів фізичної культури і спорту | Начальник відділу сім'ї, молоді та спорту Скороход О. О. | Протягом 2020 року |
| 2. | Підтримка самостійної зайнятості населення | Начальник відділу регіонального розвитку, економіки та торгівлі Стецюренко В.О |  |
| 3. | Надання фінансової допомоги суб’єктам підприємницької діяльності для впровадження інвестиційних бізнес-проектів |  |  |
| 4. | Сприяння у працевлаштуванні зареєстрованих безробітних | Начальник відділу праці Білокоз Т.Г. | Протягом 2020 року |
| 5. | Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи, спрямованої на подолання негативних явищ на ринку праці, збереження діючих і створення нових робочих місць, підвищення мотивації до праці, недопущення порушень у сфері зайнятості населення |  |  |
| 6. | Дотримання соціальних стандартів у сфері доходів населення, а саме: прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та мінімальної пенсії за віком |  |  |
| 7. | Створення тимчасових робочих місць для безробітних та умовно засуджених для виконання громадських робіт | Головний спеціаліст юридичного відділу Кравченко І. П., начальник ЖКГ Зелінський С. О. |  |
| 8. | Надання фінансової допомоги суб’єктам підприємницької діяльності для впровадження інвестиційних бізнес-проектів | Начальник відділу регіонального розвитку, економіки та торгівлі Стецюренко В.О | 2020 рік |
| 9. | Підвищення соціальних гарантій сім’ям з дітьми та іншим вразливим верствам населення | Начальник служби у справах дітей Спринсян О.В. | 2020 рік |
| 10. | Забезпечення надання соціальних послуг Центром соціальних послуг Новоукраїнської міської ради та його утримання | Директор Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Мироненко Ю.П. |  |
| 11. | Виплата міської стипендії особам, яким виповнилося 100 років, розмір стипендії 500 грн. за місяць | Начальник відділу бюджетного забезпечення Ніколаєнко Т. В. |  |
| 12. | У рамках міської програми "Зірка пам’яті" надання матеріальної допомоги ветеранам-учасникам акції "Зірка пам’яті" з нагоди Дня визволення м. Новоукраїнка від німецько-фашистських загарбників, Дня Перемоги та Дня міста |  |  |
| 13. | Надання матеріальної та благодійної допомоги інвалідам, учасникам бойових дій Великої Вітчизняної війни |  |  |
| 14. | Щомісячна доплата депутатам Новоукраїнської міської ради чотирьох і більше скликань, які перебувають на пенсії (10 % від розміру мінімальної заробітної плати на 01 січня поточного року) |  |  |
| 15. | Підвищення соціальних гарантій сім’ям воїнів-інтернаціоналістів та загиблих учасників АТО |  |  |
| 16. | Надання стипендії дітям загиблих учасників АТО до 18 років, студентам до закінчення навчання (за місцем захоронення загиблого воїна АТО або за місцем проживання дитини в розмірі 2000 грн.) |  |  |
| 17. | Поліпшення житлових умов учасників АТО та членів їх сімей, які цього потребують |  |  |
| 18. | Надання матеріальної допомоги населенню |  |  |
| 19. | Забезпечення надання адресної допомоги дітям-сиротам |  |  |
| 20. | Надання додаткових до передбачених законодавством пільг учасникам бойових дій (другої світової війни, воїнам-інтернаціоналістам, учасникам програми "Зірка пам’яті") та інвалідам війни (безкоштовне завезення один раз на рік шести кубів води на одне домоволодіння за місцем реєстрації або фактичного проживання, також оплата періодичних видань) |  |  |
| 21. | Виділення коштів для надання допомоги родичам на поховання почесних громадян м. Новоукраїнка |  |  |
| 22. | Виділення одноразової матеріальної допомоги інвалідам – воїнам-інтернаціоналістам (до 15 лютого) та сім'ям загиблих |  |  |
| 23. | Щомісячна виплата стипендії ветеранам війни (учасникам програми "Зірка пам'яті"), яким виповнилося 90 років, у розмірі 300 грн. |  |  |
| 24. | Виділення матеріальної допомоги ліквідаторам аварії на ЧАЕС 1, 2, 3 груп інвалідності, захворювання яких пов’язане з виконанням обов’язку по ліквідації аварії, та вдовам потерпілих громадян із списку постраждалих, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою | Начальник відділу бюджетного забезпечення Ніколаєнко Т. В. | 2020 рік |
| 25. | Оплата поштових послуг |  |  |
| 26. | Працевлаштування та виплата заробітної плати аліментникам, що ухиляються від сплати аліментів, направлених виконавчою службою відповідно до судових рішень |  |  |
| Підтримка сім’ї, дітей та молоді |  |  |  |
| 1. | Проведення заходів: вжиття заходів щодо забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом; забезпечення молоді громади житлом за рахунок джерел, не заборонених законодавством; співфінансування купівлі житлових приміщень для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у разі якщо вартість житла перевищує суму коштів грошової компенсації на спеціальному рахунку дитини за рахунок міського бюджету, особистих коштів дитини, благодійних надходжень від юридичних і фізичних осіб, з інших джерел, не заборонених законодавством. Проведення акцій, виставок, засідань "за круглим столом": "Молодь за здоровий спосіб життя", "Вибір молоді – здоров’я" із залученням кваліфікованих спеціалістів комунального некомерційного підприємства "Новоукраїнська центральна районна лікарня"; проведення заходів для підтримки творчої, ініціативної та обдарованої молоді різновікових категорій; організації дозвілля молоді з врахуванням потреб людей з особливими потребами; заходи, спрямовані на розвиток неформальної освіти, відродження національно-патріотичного виховання, утвердження громадянської свідомості і активної позиції молоді, забезпечення міжнародного молодіжного співробітництва; створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді, розвитку молодіжного волонтерського руху, залучення молоді до служби в органах місцевого самоврядування; підтримки інститутів громадянського суспільства, у тому числі реалізації значущих для молоді проектів; здійснення заходів щодо профілактики поширення ВІЛ-інфекції/СНІД, попередження вживання дітьми та молоддю наркотичних засобів, прекурсорів, отруйних речовин, сильнодіючих речовин, алкоголю, тютюнопаління шляхом проведення інформаційно-просвітницьких, профілактичних, культурно-мистецьких заходів із залученням громадських організацій, кваліфікованих спеціалістів Новоукраїнської ЦРЛ: бесіда "Попередження наркотичної та тютюнової залежності", дискусія "ВІЛ-інфекції/СНІД – хвороба XXІ ст.; проведення у навчальних закладах групової (лекції, бесіди, тренінги) та індивідуальної роботи (консультації) з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі – круглий стіл "Тютюн, алкоголь, наркоманія, СНІД – чотири вороги здоров’я"; проведення інформаційної кампанії, спрямованої на формування здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров'я, формування культури сімейних стосунків, підвищення відповідальності батьків за виховання дітей, – круглий стіл "Ми за здоровий спосіб життя"; проведення профілактичних заходів у вечірній та нічний час: "Діти вулиці", "Вокзал"; проведення заходів щодо формування гендерної рівності в сім’ї, заходів, приурочених до Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насилля над жінками (25 листопада). Проведення заходів із залучення учнівської молоді, як хлопчиків, так і дівчаток, соціально незахищених категорій у вільний від навчання час до громадських робіт та акцій з благоустрою міста; проведення міського свята "Тато, мама, я – спортивна сім'я" та участь у обласному етапі "Тато, мама, я – спортивна сім'я"; вручення посвідчень та нагрудних знаків "Мати-героїня"; проведення заходів до Дня молоді, до Дня Матері та до Дня Батька; надання підтримки та сприяння розширенню мережі молодіжних клубів, громадських організацій; відкриття постійно-діючої школи майбутніх батьків, незалежно від віку, статі, національної приналежності, віросповідань; відзначення одноразовими грошовими винагородами пів фінанс дітей та молоді з нагоди пів фінанс Міжнародного дня захисту дітей – свята обдарованої дитини; надання одноразової грошової допомоги дітям загиблих учасників АТО до 18 років, студентам до закінчення навчання під час відзначення заходів до Дня громади; направлення учнівської молоді, незалежно від віку та статі, на оздоровлення до стаціонарних закладів оздоровлення та відпочинку; проведення фото-конкурсу "Моя родина – щасливі моменти"; придбання подарунків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у прийомних сім'ях та дитячому будинку сімейного типу, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та інших пільгових категорій дітей з нагоди відзначення Дня захисту дітей, святкування новорічних та інших свят; забезпечення оздоровлення дітей соціально незахищених категорій, у т.ч. дітей учасників АТО, дітей-переселенців з Луганської, Донецької областей, Автономної Республіки Крим | Начальник служ-би у справах дітей Спринсян О.В., начальник відділу сім'ї, молоді та спорту Скороход О. О., директор Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Мироненко Ю.П. | Протягом 2020 року |
| Розвиток громадянського суспільства |  |  |  |
| 1. | Проведення конкурсу міні-проектів розвитку Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади "Влада і громада – разом!" для громадських організацій, підприємців та громадян громади. Пріоритетний напрямок конкурсу міні-проектів у 2019 році – проекти екологічного спрямування | Начальник від-ділу регіональ-ного розвитку, економіки та торгівлі Стецюренко В.О. | Протягом 2020 року |
| 2. | Реконструкція адміністративного приміщення дитячої філії Новоукраїнської центральної бібліотеки – "Адміністративно-громадський центр" | Завідувач сек-тору містобуду-вання та архі-тектури Коробов А.О. | 2020 рік |
| 3. | Сприяння роботі громадської ради, яка діє при Новоукраїнському міському голові, розвитку громадської активності та ініціативності жителів громади, підвищення рівня взаємної довіри та взаємодії між органами місцевого самоврядування та інститутами громадянського суспільства, реалізація суспільно корисних проектів, що виконуються громадянськими організаціями та ініціативними жителями громади за рахунок коштів місцевого бюджету, підвищення рівня громадянської культури, активізація участі громадян у житті громади | Начальник відділу організаційної роботи та інформації Козловський Ю.П. | Протягом 2019 року |
| 4. | Виплата грошової винагороди переможцям конкурсу "Людина року" | Начальник фінансового управління Колпак А.П. | 2020 рік |
| 5. | Сплата членських внесків до Асоціації міст України, яка представляє та захищає інтереси громади у Верховній Раді, Кабінеті Міністрів та інших органах центральної влади, розробляє пропозиції щодо внесення змін до законодавчої бази місцевого самоврядування, надає інформаційну, організаційну та консультативно-експертну допомогу |  |  |
| 6. | Оплата послуг з випуску окремої сторінки в газеті "Новоукраїнські новини" |  |  |
| Фінансова сфера |  |  |  |
| 1. | Забезпечення виконання бюджету громади на 2020 рік у відповідності з доведеним планом, досягнення збільшення обсягів надходжень | Начальник фінансового управління Колпак А.П. | Протягом 2020 року |
| 2. | Забезпечення прозорості показників міського бюджету, ефективне використання бюджетних коштів, дотримання жорсткої фінансової дисципліни, впровадження та застосування гендерноорієнтованого підходу в бюджетному процесі |  |  |
| 3. | Використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад |  |  |
| 4. | Підвищення ефективності управління бюджетними коштами, посилення контролю та відповідальності усіх учасників процесу за дотриманням бюджетного законодавства |  |  |
| 5. | Забезпечення своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ Новоукраїнської міської ради |  |  |
| 6. | Забезпечення проведення поточних видатків з поточних ремонтів, придбання та капітальних видатків бюджету розвитку для повноцінного функціонування Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади |  |  |
| 7. | Утримання архіву за рахунок коштів субвенції |  |  |
| 8. | Співфінансування трудового архіву та дитячо-юнацької спортивної школи |  |  |
| 9. | Фінансування міських громадських організацій та пів фінансування районних громадських організацій ( у разі потреби) |  |  |
| 10. | Утримання Центру соціальних послуг |  |  |
| 11. | Субвенція районному бюджету на фінансування соціального захисту населення, а саме пів фінансування соціальних пільг та послуг |  |  |
| 12. | Оптимізація витрат шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат |  | Протягом 2020 року |
| 13. | Фінансування заходів, які проводяться структурними підрозділами виконавчого комітету, в громаді до визначних дат, державних, професійних та інших традиційних свят |  |  |
| 14. | Оплата послуг ТОВ "РВО "Новоукраїнські новини" |  |  |
| 15. | Надання субвенції з міського бюджету Новоукраїнському управлінню ГУ ДФС у Кіровоградській області, Новоукраїнському відділу поліції Головного управління національної поліції в Кіровоградській області, Новоукраїнському районному відділу управління державної служби надзвичайних ситуацій України в Кіровоградській області, державній пожежно-рятувальній частині – 19 управління державної служби надзвичайних ситуацій України в Кіровоградській області, Новоукраїнському міжрайонному відділенню управління Служби безпеки України в Кіровоградській області, Новоукраїнському районному військовому комісаріату (у разі необхідності) |  |  |
| 12. | Максимальна прозорість та ефективність використання бюджетних коштів під час проведення закупівель продукції (товарів, робіт, послуг) для потреб громади | Начальник фінансового управління Колпак А.П., завідувач сектору з питань держзакупівель Васін В.В. | 2020 рік |
| 13. | Завезення призовників на збірний пункт обласного військового комісаріату для проходження контрольного медичного обстеження з метою забезпечення призову на строкову військову службу громадян ОТГ | Начальник фінансового управління Колпак А.П. | 2020 рік |
| 14. | Утримання краєзнавчого музею та центрального палацу культури "Ювілейний" |  |  |
| 15. | Виготовлення стратегічної екологічної оцінки генерального плану та інших програмних документів | Завідувач сек-тору містобуду-вання та архі-тектури Коробов А.О. | 2020 рік |
| Охорона здоров'я |  |  |  |
| 1. | Виконання робіт з ремонту Мар'янопільського ФАП. | В.о. старости Рачкован В.В. | 2020 рік |